}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maximiliano Guzmán Herrera |
| --- | --- |
| Rut | 21.674.975-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | UniPlan: Servicio Web para la Planificación y Validación de Horarios Académicos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo e implementación de soluciones informáticas; gestión de proyectos informáticos; modelamiento y gestión de datos; aseguramiento de calidad de software. |
| Competencias | El proyecto permitirá abordar principalmente las siguientes competencias del perfil de egreso: • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática real de una institución de educación superior de la región Caribe de Colombia. Por confidencialidad, no se identificará a la institución y durante el desarrollo se utilizarán datos ficticios o anonimizados. Actualmente la planificación de horarios se apoya en múltiples planillas Excel elaboradas por responsables de distintas sedes y luego consolidadas manualmente. En el contexto levantado se consideran aproximadamente 4.300 estudiantes y 208 profesores, y la construcción de la planificación puede extenderse cerca de dos meses. Entre los principales problemas se encuentran cruces de profesores y aulas, asignaciones fuera de disponibilidad, sobrecarga docente, diferencias entre versiones de archivos y reprocesos. La solución es relevante para Ingeniería en Informática porque exige analizar un proceso real, centralizar datos, aplicar reglas de negocio, diseñar un modelo escalable y validar sistemáticamente el software. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | UniPlan se propone como un servicio web para apoyar a la universidad en la planificación docente. El sistema no generará horarios automáticamente: el usuario autorizado continuará construyéndolos manualmente y la plataforma validará las asignaciones antes de guardarlas o modificarlas. La solución separa la estructura territorial (Centro Tutorial, Sede y Aula), la estructura académica (Facultad, Programa Académico, Plan de Estudio, Asignatura, Semestre y Área Académica) y la planificación (Periodo Académico, Grupo, Oferta Académica y Horario). Además, relaciona los Programas Académicos con los Centros Tutoriales donde se imparten. UniPlan incorporará mantenedores, gestión de profesores y aulas, planificación manual, validaciones de conflictos, consultas y filtros, y una exportación Excel para el proceso posterior en Academusoft. El formato definitivo de esa exportación se implementará y validará cuando se disponga de la plantilla o especificación oficial. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra directamente competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La gestión de proyectos se aplicará en la definición del alcance, Product Backlog, planificación, seguimiento y gestión de riesgos. El modelamiento de datos permitirá representar de forma consistente las relaciones territoriales, académicas y de planificación. La competencia de desarrollo se evidenciará mediante la construcción e integración de UniPlan con Django, sus módulos de administración, planificación, consultas y exportación. Finalmente, el aseguramiento de calidad se aplicará mediante casos de prueba funcionales y de integración, registro de defectos, correcciones y validación de las reglas de negocio. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales en desarrollo de software, bases de datos y creación de soluciones informáticas aplicadas a procesos reales. Permite trabajar de forma integrada con Python/Django, diseño de datos, interfaces web, control de versiones, pruebas y despliegue. También fortalece competencias de trabajo colaborativo, comunicación con usuarios, documentación, toma de decisiones técnicas y resolución de problemas, aspectos relevantes para desempeñarme profesionalmente como Ingeniero en Informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro de las 18 semanas de Capstone porque el alcance se definió como planificación manual asistida por validaciones y no como un generador automático u optimizador de horarios. Se dispone de computadores de desarrollo, conexión a Internet y herramientas de uso académico o libre: Visual Studio Code, Python/Django, SQLite para el prototipo local, PostgreSQL como base objetivo, Git/GitHub, Trello, OneDrive, Draw.io, Postman y herramientas de pruebas de Django. Para la demostración del servicio se utilizará Render como plataforma de despliegue con PostgreSQL. Como facilitadores se cuenta con un informante que conoce el caso real y reglas iniciales del proceso. Como riesgos se consideran reglas pendientes de confirmar y la falta de la especificación final del Excel de Academusoft; se mitigarán mediante priorización del MVP, validación progresiva con el informante y uso de datos ficticios o anonimizados. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, durante las 18 semanas de la asignatura Capstone, UniPlan como servicio web para centralizar la planificación manual de horarios académicos, incorporando validaciones automáticas de conflictos y permitiendo generar una salida Excel compatible con la especificación requerida para el proceso posterior en Academusoft. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Analizar durante las semanas 1 a 3 el proceso actual de planificación, identificando actores, requerimientos, reglas de negocio, restricciones y puntos críticos. • Diseñar entre las semanas 2 y 4 la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces principales de UniPlan. • Desarrollar entre las semanas 5 y 10 los módulos base, mantenedores y flujo de planificación manual. • Implementar entre las semanas 9 y 14 las validaciones prioritarias y la exportación Excel, ajustándola a la especificación oficial de Academusoft cuando sea entregada. • Validar entre las semanas 13 y 18 la solución mediante pruebas funcionales y de integración, corrigiendo defectos, documentando resultados y preparando el despliegue de la demo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a la duración y características de Capstone. El trabajo se organizará mediante un Product Backlog en Trello, priorizando incrementos funcionales que puedan desarrollarse, probarse y revisarse de manera progresiva. Fase 1: levantamiento del caso, definición de alcance, requerimientos, reglas de negocio, diseño, planificación y prototipo inicial. Fase 2: desarrollo incremental de mantenedores, planificación manual, validaciones, consultas e integración. Fase 3: pruebas integrales, correcciones, documentación, migración a PostgreSQL y despliegue de la demo en Render. Responsabilidades: Maximiliano Guzmán tendrá foco principal en backend Django, modelo de datos, reglas de negocio y validaciones, Git/GitHub, PostgreSQL y despliegue. Iván Tobar tendrá foco principal en levantamiento y documentación de requerimientos, interfaz y experiencia de usuario, gestión del backlog en Trello, documentación en OneDrive y diseño/ejecución de pruebas. Ambos participarán en planificación, integración, revisión de incrementos, decisiones de alcance y preparación de presentaciones y entregas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de análisis y diseño | Problemática, alcance, requerimientos, reglas de negocio, modelo de datos, arquitectura, planificación, responsabilidades y prototipos iniciales. | Permite demostrar comprensión del caso y las decisiones de ingeniería que sustentan la solución. |
| Avance | Prototipo funcional inicial | Versión ejecutable con autenticación, permisos, mantenedores, planificación manual y validaciones prioritarias, respaldada por historial de commits en GitHub. | Evidencia avance técnico, trazabilidad y permite validar tempranamente navegación, modelo de información y reglas principales. |
| Final | UniPlan - servicio web funcional | Versión integrada con estructura académica, profesores, disponibilidades, aulas, planificación manual, validaciones, consultas, filtros y exportación Excel para Academusoft. | Constituye el producto principal del proyecto y demuestra integración de competencias de desarrollo y datos. |
| Final | Informe de pruebas y documentación | Casos de prueba, resultados, defectos y correcciones, manual de usuario, documentación técnica, evidencias de GitHub/Trello/OneDrive y despliegue. | Demuestra que la solución fue validada de forma sistemática y que el proceso de desarrollo mantiene trazabilidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y planificación | Precisar alcance, objetivos SMART, interesados, riesgos, criterios de éxito y Product Backlog inicial. | Guía APT, entrevistas, Word, Trello, GitHub | S1-S2 | Maximiliano Guzmán / Iván Tobar | Trabajo conjunto para acordar alcance y prioridades. |
| Gestionar proyectos / Desarrollar software | Requerimientos y reglas de negocio | Documentar proceso actual, requerimientos funcionales/no funcionales, restricciones y reglas de planificación. | Entrevistas, Word, Draw.io, Trello | S1-S3 | Iván Tobar (principal) / Maximiliano Guzmán (apoyo) | Reglas pendientes se registran en backlog para validación con el informante. |
| Modelar datos / Desarrollar software | Diseño de solución | Diseñar arquitectura, modelo relacional, navegación, interfaces y prototipos. | Draw.io, Figma, Django, documentación | S2-S4 | Maximiliano: datos/arquitectura · Iván: interfaz/prototipo | Se trabajará solo con datos ficticios o anonimizados. |
| Desarrollar software | Módulos base y autenticación | Configurar proyecto, usuarios, roles, permisos y estructura base de la aplicación. | VS Code, Django, Git/GitHub | S5-S6 | Maximiliano Guzmán | Mantener commits de respaldo por incremento funcional. |
| Desarrollar software / Modelar datos | Estructura académica y mantenedores | Implementar Centros Tutoriales, Sedes, Facultades, Programas, Periodos, Semestres, Asignaturas, Planes, Profesores, Aulas y Grupos. | Django, SQLite/PostgreSQL, Bootstrap | S6-S8 | Maximiliano: backend · Iván: revisión de interfaz y pruebas | Validar integridad de relaciones y permisos. |
| Desarrollar software | Planificación manual | Implementar creación, edición, eliminación y consulta de asignaciones horarias. | Django, JavaScript, Bootstrap | S8-S10 | Maximiliano Guzmán / Iván Tobar | El usuario construye el horario; UniPlan no lo genera automáticamente. |
| Desarrollar software / Realizar pruebas | Motor de validaciones | Detectar cruces de profesor, aula y grupo; luego incorporar disponibilidad, carga y capacidad. | Django/Python, pruebas automatizadas | S9-S12 | Maximiliano Guzmán | Las reglas se incorporan progresivamente y se prueban con conflictos intencionales. |
| Desarrollar software | Consultas e integración Academusoft | Implementar filtros y vistas de consulta; mapear la exportación Excel según la plantilla oficial. | Django, JavaScript, openpyxl, especificación Academusoft | S11-S14 | Iván: consultas/validación · Maximiliano: exportación | El formato final depende de la especificación oficial; se validará con datos ficticios. |
| Realizar pruebas / Gestionar proyecto | Pruebas, documentación y despliegue | Ejecutar pruebas integrales, corregir defectos, preparar manuales, evidencias, migrar a PostgreSQL y desplegar la demo en Render. | Django Test, Postman, GitHub, OneDrive, Trello, Render | S13-S18 | Iván: pruebas/documentación · Maximiliano: correcciones/despliegue | Cerrar con versión demostrable, documentación organizada y trazabilidad de cambios. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulos base |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura académica |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación manual |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultas / Academusoft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas / documentación / despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.