|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos cumplido la mayor parte de las actividades planificadas, aunque algunos hitos requirieron ajustes de tiempo y prioridad. El cambio hacia Kanban + Backlog, la migración a PostgreSQL y la implementación de validaciones de disponibilidad, carga docente y conflictos demandaron más trabajo del previsto. Como facilitadores destacamos la división de tareas, el uso de GitHub, el desarrollo incremental y las pruebas automatizadas, que permitieron mantener el avance y corregir problemas sin perder estabilidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades reorganizamos el trabajo mediante Kanban + Backlog, priorizando tareas según su impacto y capacidad disponible. Utilizamos ramas de Git para desarrollar cambios de forma controlada, pruebas antes de integrar funcionalidades y respaldos de la documentación. También revisamos de manera conjunta los cambios de modelo de datos, PostgreSQL y reglas de negocio. Para la etapa final mantendremos este enfoque, incorporando ensayos funcionales y revisión cruzada antes de cada entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva, especialmente por el avance técnico alcanzado, la integración de las distintas funcionalidades y la documentación generada. Destacamos la capacidad de resolver problemas y ajustar decisiones cuando fue necesario. Como mejora, debemos anticipar con mayor tiempo las actividades cercanas a las entregas, mantener más explícito el registro del aporte individual y complementar las pruebas automatizadas con ensayos visuales y funcionales sistemáticos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es asegurar que el nivel de evidencia técnica y documental presentado sea suficiente para demostrar tanto el avance del proyecto como el aporte de cada integrante. También queremos confirmar el nivel de detalle esperado para la entrega final. La pregunta que nos gustaría realizar al docente es: ¿la evidencia disponible en GitHub, la documentación y el seguimiento Kanban permiten acreditar adecuadamente el avance individual y grupal, o recomienda incorporar algún registro adicional?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesaria una redistribución completa de las actividades, ya que el trabajo se ha desarrollado de manera colaborativa. Sin embargo, para la etapa final conviene definir responsables más explícitos: uno puede concentrarse temporalmente en la revisión técnica, pruebas y repositorio, y el otro en la revisión documental, evidencias y presentación. Ambos integrantes deben revisar los entregables finales, validar el funcionamiento del sistema y participar en la preparación de la exposición.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo. Destacamos la comunicación, la disposición para resolver problemas en conjunto, la revisión mutua y la capacidad de adaptar el proyecto frente a cambios técnicos y metodológicos. Como aspecto de mejora, debemos registrar con mayor precisión las responsabilidades y avances individuales, mantener actualizado el tablero Kanban y coordinar con más anticipación las entregas, pruebas y grabaciones. Esto permitirá una distribución más visible y equilibrada del trabajo.