PROYECTO CAPSTONE  |  DOCUMENTO 02

# UniPlan

Sistema web de planificación de horarios universitarios

Acta de constitución del proyecto

Integrantes

Maximiliano Guzmán   ·   Ivan Tobar

Fecha

24-09-2026

Kanban y Backlog

# Acta de constitución

UniPlan  |  Sistema web de planificación de horarios universitarios

Versión de trabajo · 24 de septiembre de 2026

Este documento propone el inicio formal de UniPlan y fija una base común para desarrollar y evaluar el proyecto. Su validación institucional está pendiente; las personas y fechas aún no confirmadas se señalan expresamente.

# Identificación y estado del proyecto

| Campo | Definición inicial |
| --- | --- |
| Proyecto | UniPlan — Sistema web de planificación de horarios universitarios. |
| Equipo | Maximiliano Guzmán e Ivan Tobar. |
| Institución o cliente | UNICARIBE — universidad donde se desarrolla el caso. |
| Patrocinador | Representante de UNICARIBE por designar. |
| Referente funcional | Responsable del proceso en UNICARIBE por designar. |
| Coordinación | A cargo del equipo mediante Kanban y un backlog priorizado; Scrum Master no aplica. |
| Fechas y presupuesto | Inicio, término, costos y recursos institucionales por confirmar. |
| Estado del acta | Borrador para revisión; no constituye aprobación institucional. |

# Justificación y problema

La planificación de horarios docentes se realiza principalmente mediante planillas Excel. Al asignar asignaturas, profesores, aulas, semestres y bloques de tiempo, el personal debe comprobar manualmente que no existan superposiciones. Ese trabajo puede ocasionar errores y requiere preparar posteriormente la información para su uso en Academusoft.

UniPlan busca ordenar esa tarea en una aplicación web: el usuario seguirá construyendo el horario manualmente, mientras el sistema mostrará la planificación y validará conflictos antes de guardar cambios. También se proyecta una exportación a Excel con el formato que exija el proceso institucional.

# Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que apoye la planificación manual de horarios universitarios, detecte conflictos de asignación y facilite la preparación de información para su posterior uso en Academusoft.

# Objetivos específicos

- Centralizar la información académica necesaria para construir y consultar horarios.

- Organizar el trabajo según la estructura institucional de centro tutorial, sede, facultad, carrera, periodo, semestre, asignatura, profesor, aula y horario.

- Impedir superposiciones de profesor, aula y semestre al registrar o modificar horarios.

- Visualizar la planificación y exportar a Excel conforme al formato institucional validado.

# Requisitos de alto nivel

| Ámbito | Necesidades iniciales |
| --- | --- |
| Producto | Permitir el registro y consulta de la estructura académica y la construcción manual de horarios. |
| Producto | Detectar conflictos de profesor, aula y semestre, y presentar la planificación en calendario. |
| Producto | Exportar datos a Excel conforme al formato autorizado para Academusoft, sin integración directa. |
| Proyecto | Validar reglas y casos de uso con el referente funcional, documentar decisiones y probar escenarios críticos. |
| Proyecto | Mantener código versionado, tablero Kanban y evidencia de una demostración final. |

# Objetivos de gestión y medición

| Dimensión | Criterio inicial |
| --- | --- |
| Alcance | Entregar y demostrar las funciones prioritarias acordadas en el backlog; registrar las que queden fuera. |
| Tiempo | Cumplir los hitos que se fijarán con el calendario académico; fechas aún por confirmar. |
| Costo | Trabajar con los recursos definidos para el proyecto; el presupuesto monetario aún no está aprobado. |
| Calidad | Superar pruebas de asignación válida y conflictos de profesor, aula y semestre sin defectos críticos abiertos. |

# Alcance inicial y entregables

El alcance inicial incluye la gestión de datos académicos y horarios, filtros por estructura institucional, construcción manual de la planificación, validación de conflictos, calendario de consulta y modificación de registros. La exportación a Excel se completará cuando el formato requerido por Academusoft esté disponible y aprobado por el referente funcional.

Entregables previstos:

- Aplicación web funcional y su código fuente versionado.

- Reglas de validación y evidencia de pruebas para horarios válidos y conflictivos.

- Vista de planificación y archivo Excel de exportación, sujeto a disponer del formato requerido.

- Documentación progresiva del proyecto y video de demostración final.

Fuera de alcance. UniPlan no generará automáticamente los horarios, no reemplazará Academusoft ni modificará sus datos directamente. No incorporará matrículas, calificaciones, pagos, asistencia ni gestión estudiantil integral.

# Hitos principales y presupuesto preliminar

| Hito | Resultado verificable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Validación del alcance | Reglas, responsables y backlog inicial revisados. | 02/10/2026 |
| Diseño de la solución | Arquitectura, datos e interfaz inicial documentados. | 16/10/2026 |
| Desarrollo de la planificación | Registro, filtros, calendario y validaciones demostrables. | 20/11/2026 |
| Pruebas y exportación | Casos de conflicto probados y Excel cotejado con el formato recibido. | 04/12/2026 |
| Demostración final | Aplicación, documentación y video preparados para la entrega. | 11/12/2026 |

No existe un monto de presupuesto aprobado para esta etapa académica. La estimación deberá considerar el esfuerzo del equipo y, si se requiere un uso institucional posterior, alojamiento, base de datos, dominio, soporte y mantenimiento. No se asignan costos ni márgenes porcentuales sin información validada.

# Restricciones y supuestos

| Tipo | Condición para la planificación |
| --- | --- |
| Restricción | El proyecto se desarrollará durante el periodo académico; fechas y recursos precisos aún deben fijarse. |
| Restricción | Los datos sensibles solo podrán utilizarse con autorización; en su defecto, se usarán datos ficticios o anonimizados. |
| Restricción | La exportación dependerá del formato Excel exigido por Academusoft; no se contempla integración directa. |
| Supuesto | El referente institucional podrá revisar las reglas de negocio y proporcionar ejemplos autorizados del proceso. |
| Supuesto | El equipo dispondrá de herramientas de desarrollo, control de versiones y un entorno de pruebas. |

# Interesados iniciales

| Interesado | Participación prevista |
| --- | --- |
| Responsables de planificación | Usuarios principales; aportan escenarios y validan el flujo de trabajo. |
| Referente funcional institucional | Confirma reglas, formato Excel y criterios de aceptación; persona por designar. |
| Equipo UniPlan | Diseña, desarrolla, prueba, documenta y administra el backlog. |
| Docencia de Capstone | Revisa los artefactos y avances conforme a la pauta académica. |

# Recursos y nivel de autoridad

Los integrantes preasignados son Maximiliano Guzmán e Ivan Tobar; la distribución individual de funciones aún debe acordarse. El equipo utilizará el repositorio de código y herramientas de seguimiento previstos en la ficha. La disponibilidad de datos, personal institucional y ambientes de despliegue debe ser confirmada por UNICARIBE.

| Decisión | Responsable previsto y límite |
| --- | --- |
| Trabajo técnico y prioridades internas | El equipo propone decisiones de implementación y administra el flujo Kanban dentro del alcance acordado. |
| Reglas y aceptación funcional | El referente funcional institucional debe validar las reglas, el formato de exportación y los cambios de alcance. |
| Recursos, plazos y autorización | El patrocinador o la autoridad institucional que se designe debe confirmar compromisos y disponibilidad. |
| Escalamiento | Las dudas no resueltas por el equipo se elevan al referente funcional; cambios institucionales, al patrocinador. |

# Riesgos iniciales y respuesta

| Riesgo | Respuesta prevista |
| --- | --- |
| Reglas institucionales incompletas | Validar casos con el referente, documentar dudas y mantener revisable el backlog. |
| Datos reales no disponibles | Probar con datos ficticios o anonimizados que reproduzcan las reglas autorizadas. |
| Formato de exportación no confirmado | Solicitar un archivo de ejemplo y priorizar su validación antes de cerrar el módulo. |
| Tiempo académico limitado | Priorizar las funciones esenciales y dar seguimiento al trabajo en el tablero Kanban. |

# Criterios de éxito

| Criterio | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- |
| Planificación manual | Un usuario crea, consulta y modifica horarios desde la aplicación. |
| Conflictos detectados | Pruebas impiden superposiciones de profesor, aula y semestre, y admiten horarios válidos. |
| Visibilidad | El calendario muestra los horarios correspondientes a los filtros seleccionados. |
| Salida a Academusoft | El archivo Excel coincide con el formato institucional una vez confirmado. |
| Demostración final | Las funciones prioritarias se muestran sin defectos críticos conocidos en el video y la revisión. |

# Gestión y validación del acta

El equipo administrará un backlog priorizado y visualizará el avance con Kanban en Trello. Los cambios de alcance y las decisiones sobre reglas se documentarán y revisarán con el referente funcional cuando esté designado. Esta acta no establece sprints ni roles exclusivos de Scrum.

Para cerrar el acta se deben confirmar el patrocinador, el referente funcional, las fechas de inicio y término, el presupuesto o criterio de valoración, la disponibilidad de información institucional y el formato de exportación. La aprobación será registrada después de esa revisión.

| Validación | Nombre o cargo | Firma y fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Institucional | Representante de UNICARIBE por designar | ________________ ____/____/____ | Pendiente |
| Funcional | Referente por designar | ________________ ____/____/____ | Pendiente |
| Académica | Docencia de Capstone | ________________ ____/____/____ | Pendiente |
| Equipo | Maximiliano Guzmán | ________________ ____/____/____ | Pendiente |
| Equipo | Ivan Tobar | ________________ ____/____/____ | Pendiente |