PROYECTO CAPSTONE  |  DOCUMENTO 03

# UniPlan

Sistema web de planificación de horarios universitarios

Registro de stakeholders

Integrantes

Maximiliano Guzmán   ·   Ivan Tobar

Fecha de elaboración

04-10-2026

Kanban y Backlog

# Registro de stakeholders

UniPlan  |  UNICARIBE  |  Versión de trabajo 01

El registro identifica a cada interesado por su nombre o por la denominación de su grupo. El único contacto conocido del equipo con UNICARIBE es un profesional informático externo, cuyo nombre no se ha consignado. Los demás actores institucionales se describen por su función; sus valoraciones y expectativas orientan el trabajo del proyecto.

# Identificación del registro

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Proyecto | UniPlan — Sistema web de planificación de horarios universitarios. |
| Institución del caso | UNICARIBE. |
| Inicio del proyecto | 24-09-2026. |
| Contacto conocido | Un profesional informático que trabaja externamente con UNICARIBE; nombre y alcance de su vínculo no consignados. |

# Criterio para valorar a los interesados

Interés mide el posible impacto o necesidad de participación; influencia estima la capacidad de decidir o facilitar el proyecto. Alto, medio y bajo son hipótesis relativas. «Por confirmar» indica que falta información. Las valoraciones no acreditan cargos ni autorizaciones.

# Interesados y valoración inicial

| Nombre | Rol en UniPlan | Interés | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 Informático externo | Profesional que trabaja externamente con UNICARIBE; único contacto conocido del equipo. | Por confirmar | Medio |
| E02 Autoridad UNICARIBE | Posible instancia de decisión sobre alcance y adopción; persona y atribuciones por identificar. | Alto | Alto |
| E03 Personal planificador | Usuarios del proceso que construyen, consultan y corrigen horarios académicos. | Alto | Alto |
| E04 Dirección académica | Posibles responsables de necesidades de facultades y carreras; sin contacto directo. | Alto | Medio |
| E05 Docentes | Grupo afectado por la asignación de horarios; participación por confirmar. | Medio | Bajo |
| E06 Referente técnico | Posible responsable institucional de acceso, datos y despliegue; por identificar. | Medio | Medio |
| E07 Referente Academusoft | Posible conocedor del formato y la carga del Excel; por identificar. | Alto | Medio |
| E08 Equipo UniPlan | Maximiliano Guzmán e Ivan Tobar; desarrollan y gestionan el backlog. | Alto | Alto |
| E09 Docencia Capstone | Revisa avances y artefactos académicos del proyecto. | Alto | Medio |
| E10 Estudiantes | Reciben el efecto de la planificación; no son usuarios previstos del producto. | Medio | Bajo |

# Expectativas y estrategia de involucramiento

Las expectativas y estrategias siguientes son propuestas, no compromisos asumidos por UNICARIBE. Por ahora, el equipo solo puede canalizar consultas mediante el contacto informático conocido. Su vínculo externo no implica facultad para aprobar requisitos, entregar datos o representar formalmente a la universidad.

| Nombre | Expectativas | Estrategia de involucramiento |
| --- | --- | --- |
| E01 Informático externo | Recibir consultas claras y delimitar qué información puede compartir; por validar. | Consultar el flujo general y pedir orientación sobre los roles adecuados, sin atribuirle capacidad de aprobación. |
| E02 Autoridad UNICARIBE | Conocer alcance, avances y decisiones institucionales; por validar. | Solicitar una instancia formal mediante el contacto conocido si resulta viable. |
| E03 Personal planificador | Registrar horarios y detectar conflictos con menos revisión manual; por validar. | Solicitar acceso a usuarios del proceso y mostrar avances cuando exista autorización. |
| E04 Dirección académica | Mantener coherencia por centro, sede, facultad, carrera y periodo; por validar. | Consultar escenarios de planificación mediante el canal institucional que se identifique. |
| E05 Docentes | Evitar superposiciones y reflejar información correcta de asignación. | Recoger casos de disponibilidad a través de planificación académica y comprobar conflictos. |
| E06 Referente técnico | Asegurar acceso apropiado y una operación técnica viable; por validar. | Identificar responsable y consultar requisitos de seguridad, datos y despliegue si corresponde. |
| E07 Referente Academusoft | Recibir un archivo con el formato institucional vigente; por validar. | Pedir un ejemplo autorizado y confirmar el formato con quien gestione la carga. |
| E08 Equipo UniPlan | Contar con prioridades claras, decisiones registradas y tareas realizables. | Mantener el tablero Kanban y el backlog; revisar bloqueos y acuerdos de forma continua. |
| E09 Docencia Capstone | Observar progreso y coherencia de artefactos con la pauta. | Entregar avances documentados y recoger retroalimentación en las instancias académicas. |
| E10 Estudiantes | Beneficiarse de horarios consistentes cuando la institución los publique. | Recoger efectos o incidencias mediante el área académica; no se prevé acceso directo a UniPlan. |

# Seguimiento del registro

Se actualizará este registro cuando se confirmen roles, contactos, capacidad de decisión, disponibilidad y formato Excel de Academusoft. Los acuerdos verificables que generen trabajo pasarán al backlog. Hasta entonces, E02–E07 son grupos potenciales sin interlocutor confirmado; el mapa de actores del documento 04 considerará esta limitación.